靖朝游戏项目

世界观 x 代码 不兼容问题修复文档

v1.1  |  2026-04-19  |  面向 DeepSeek + Mimo

（含执行顺序 Step 1 ~ Step 3）

本文档列出所有跨文档不兼容问题，按 P0 / P1 / P2 分级，并在第二、三部分分别给出 DeepSeek（文本/设定）和 Mimo（代码）的具体修复任务清单。第四部分给出双 Agent 协作的执行顺序。每条任务均注明修改文件、修改方式和验收标准。

# 第一部分  问题总览（6 类，共 10 个不兼容点）

优先级说明：P0 = 功能阻断（必须修复才能运行）；P1 = 内容错误（影响叙事正确性）；P2 = 细节不一致（不崩溃但影响体验）。

| 优先级 | 问题描述 | 涉及文件 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 阻断 | #1 TraitWeights 字段不兼容 | core-characters.ts vs types.ts | 次要 NPC 无法赋给引擎 NPC 类型，编译报错 |
| P0 阻断 | #2 核心 NPC 含不可序列化类型 | core-characters.ts | Set / Map 写入 localStorage 后数据归零，存档损坏 |
| P0 阻断 | #3 四大核心角色未入 seed-npcs | seed-npcs.ts | 张猛/谢渊/李静斋/玄明游戏里根本不存在 |
| P1 内容错误 | #4 年号前后矛盾 | 世界观设定.md vs 深化.md | 两份文档年号不同，AI 生成叙事混乱 |
| P1 内容错误 | #5 派系跟踪字段残缺 | types.ts World.factions | 军队派/务实派无势力值，DS-13 矩阵无法对接 |
| P1 内容错误 | #6 seed-npcs faction 字符串混用 | seed-npcs.ts | 中/英文混杂，DS-13 矩阵键名无法匹配任何 NPC |
| P1 内容错误 | #7 玄明四重人格在代码中无结构 | types.ts / event-engine.ts | 国师路线、智力对决机制根本无法实现 |
| P1 内容错误 | #8 DS-30 未覆盖四大核心角色 | DS-30 文档 | 张猛等四人的 voice 字段为空，对话风格缺失 |
| P2 细节 | #9 事件分类命名不一致 | DS-20/21 vs event-engine.ts | DeepSeek 文档与引擎枚举不对应，填充时类型报错 |
| P2 细节 | #10 Character 接口独立于 NPC | core-characters.ts | 次要 NPC 数据孤立，无法被引擎加载 |

# 第二部分  问题详细分析

## 问题 #1  P0  TraitWeights 字段不兼容

现状

types.ts 中 TraitWeights（引擎唯一认可的 NPC 特质结构）只有 6 个字段：

loyalty  ambition  greed  courage  rationality  stability

但 core-characters.ts 定义了两套不同的特质接口：

- NPCTrait（张猛/谢渊/李静斋）：基础 6 个字段之上额外增加 honor、compassion

- Character.traits（太后/王福全等次要 NPC）：完全不同——有 curiosity / cunning，缺 greed / stability

根本原因

core-characters.ts 在编写时未参照 types.ts，两套类型树从未对齐，导致编译直接报错。

## 问题 #2  P0  核心 NPC 含不可序列化类型（Set / Map）

现状

张猛/谢渊的隐藏状态使用了 JavaScript 原生 Set 和 Map：

ZhangMengHiddenState.betrayalTriggers: Set<string>

ZhangMengHiddenState.flags:            Set<string>

XieYuanHiddenState.influenceNetwork:   Set<string>

XieYuanHiddenState.secretCalculations: Map<string, number>

影响

存档通过 JSON.stringify 写入 localStorage。Set 序列化结果为 {}，Map 为 []，读档后数据完全丢失（张猛背叛触发器永远为空，谢渊秘密计算全部清零）。

## 问题 #3  P0  四大核心角色未进入 seed-npcs.ts

现状

seed-npcs.ts 是 createEmptyGameState() 加载的 NPC 初始列表，目前只有次要官员（方直、钱谦等），完全没有张猛、谢渊、李静斋、玄明。

core-characters.ts 虽然定义了这四人的详细数据，但类型是各自专属的（ZhangMengData 等），与引擎标准 NPC interface 不兼容，无法直接 import。

## 问题 #4  P1  年号前后矛盾

现状

| 文件 | 年号相关内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 世界观设定.md | 当前年号：承德元年 | 新帝自立年号「承德」 |
| 靖朝世界观深化.md | 先帝年号「永德」三十二年；新帝登基后继续沿用「永德」 | 无独立新年号 |
| lore-bridge.ts | era_name: "永德"（已采用深化版） | 代码与深化版一致，与设定.md 冲突 |

lore-bridge.ts 已选择「永德」，因此「承德」是需要修正的旧版内容。世界观设定.md 需要统一。

## 问题 #5  P1  World.factions 只跟踪 3 个派系，缺失军队派 / 务实派

现状

types.ts 的 factions 仅有三个字段：

qingliu: number   // 清流派

didang: number    // 帝党

eunuch_faction: number  // 宦官党

DS-13 矩阵覆盖全部 5 个派系，军队派/务实派的态度变化量无处写入 GameState，边疆/经济事件对派系影响无法反映。

## 问题 #6  P1  seed-npcs.ts faction 字段中英混用

现状

方直: '清流'    钱谦: '帝党'    郑经: '务实派'

太后: 'imperial-court'    王福全: 'eunuchs'    赵虎臣: 'military'

DS-13 矩阵使用中文键名「清流派 / 帝党派 / 军队派 / 宦官派 / 务实派」，两者根本无法匹配。

## 问题 #7  P1  玄明四重人格与智力对决系统在代码中无对应结构

现状

世界观定义了精密机制：

- 四重人格（天真 / 残酷 / 游戏 / 脆弱）各有触发条件与行为规则

- 智力对决系统：玄明设规则 → 皇帝解谜 → 特殊叙事路径

- 独占路线约束：选择玄明后皇帝不能娶任何人

但 types.ts 没有人格阶段枚举，event-engine 没有玄明专属触发逻辑，玄明仅是 core-characters.ts 里一个普通对象。

## 问题 #8  P1  DS-30 未覆盖四大核心角色

DS-30 补充了 11 个次要 NPC 的 voice 字段，但完全没有：张猛、谢渊、李静斋、玄明。这四人的对话频次最高，voice 缺失导致所有对话风格无依据。

## 问题 #9  P2  事件分类名称文档与代码不统一

| 类别 | DS 文档（设计） | event-engine.ts（代码枚举） |
| --- | --- | --- |
| 自然灾害 | 自然灾害 | 一致 |
| 仙道异变 | 仙道异变 | 一致 |
| 工业革命事件 | 工业革命事件 | 工业事故（已缩短） |
| 党争/宦官作乱 | 党争/宦官作乱 | 党争（缺宦官部分） |
| 边疆危机 | 边疆危机 | 边疆（已缩短） |
| 民间异动 | 民间异动 | 民间（已缩短） |

category 是 TypeScript 字面量类型，直接照搬 DS 文档的全名会产生类型错误。

## 问题 #10  P2  Character 接口独立于引擎 NPC 接口

core-characters.ts 的 Character 接口缺少引擎要求的 state / memory / bias / relations / voice / goals / status 等字段，次要 NPC 数据无法被引擎加载，永远停留在孤立文件中。

# 第三部分  DeepSeek 修复任务清单（文本 / 设定）

DeepSeek 负责设定文档内容的修改，不需要修改 TypeScript 代码。完成后在对应 .md / .json 文件中更新，交给 Mimo 引用。

| 任务编号 | 修复内容 | 修改文件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS-FIX-01 | 统一年号为「永德」：将世界观设定.md 中所有「承德」改为「永德」，并调整相关叙述（"年号承德，寓意继承先帝之德" → "沿用先帝年号永德，表面继承之德，实则充满讽刺"） | 世界观设定.md | P0 阻断 |
| DS-FIX-02 | 为张猛补写 voice 字段（追加到 DS-30 末尾）：重情重义的武将风格，惯用"兄弟""血性"，禁用文绉绉表达，口头禅示例："说什么废话，上就完了。" | DS-30 文档 | P1 内容错误 |
| DS-FIX-03 | 为谢渊补写 voice 字段：冷静旁观的策士风格，惯用假设句与反问（"若陛下此举，结局不过三种……"），禁用情绪化表达 | DS-30 文档 | P1 内容错误 |
| DS-FIX-04 | 为李静斋补写 voice 字段：赤诚儒生风格，惯用圣贤引用和"臣以为仁政……"句式，禁用权谋化表达，禁止说"权宜之计" | DS-30 文档 | P1 内容错误 |
| DS-FIX-05 | 为玄明补写 voice 字段：需包含四重人格的独立 voice（天真态/残酷态/游戏态/脆弱态），每个模式分别定义 features / syntax_rules / forbidden_phrases，并注明切换触发条件（参见文档末尾格式示例） | DS-30 文档 | P1 内容错误 |
| DS-FIX-06 | 统一 DS-13 派系名键名：将 JSON 中的中文键名"清流派/帝党派/军队派/宦官派/务实派"改为英文键名 qingliu / didang / military / eunuch / pragmatists，同步更新 .md 说明文档 | DS-13（json+md） | P1 内容错误 |
| DS-FIX-07 | 补充玄明专属剧情场景描述（新建 DS-40.md）：编写至少 3 个场景——智力对决场景（皇帝解谜）、四重人格切换场景、性别秘密揭示场景，每个 80~120 字，格式与 DS-20 保持一致 | 新建 DS-40.md | P1 内容错误 |
| DS-FIX-08 | 修正 DS-20 / DS-21 中的事件分类名称：将"工业革命事件"改为"工业事故"，"党争/宦官作乱"改为"党争"，"边疆危机"改为"边疆"，"民间异动"改为"民间"，与 event-engine.ts 枚举值完全对应 | DS-20、DS-21 | P2 细节 |

DS-FIX-05 玄明 voice 参考格式（必须严格遵循，便于 Mimo 直接复制）

voice: {

// 默认 / 天真态

features: ["好奇", "轻佻", "惯用反问"],

syntax_rules: ["惯用'陛下可知…'开头", "以问代答"],

forbidden_phrases: ["臣请陛下明鉴"],

signature_phrase: "有意思。",

// 残酷态 —— 受到质疑时触发

mode_cruel: {

features: ["冷淡", "轻蔑"],

syntax_rules: ["短句收尾", "称对方'你'不称陛下"]

},

// 游戏态 —— 智力对决时触发

mode_game: {

features: ["愉悦", "规则强调"],

syntax_rules: ["先陈述规则再提问", "用'第一条/第二条'分点"]

},

// 脆弱态 —— loyalty > 80 且 pressure > 70 时触发

mode_fragile: {

features: ["低声", "停顿多"],

syntax_rules: ["句子未完成", "用省略号结尾"]

}

}

# 第四部分  Mimo 修复任务清单（代码）

Mimo 负责TypeScript / 引擎代码的修改。任务按依赖顺序排列，建议从上到下执行。标注"等 DS"的任务需等 DeepSeek 对应任务完成后再做。

| 任务编号 | 修复内容 | 修改文件 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-FIX-01 | 修复 TraitWeights：在 types.ts 的 TraitWeights 接口中新增可选字段 honor?: number 和 compassion?: number（可选字段不破坏已有存档） | types.ts | 无 |
| M-FIX-02 | 统一 Character 接口 traits：将 core-characters.ts 中 Character.traits 类型改为与 TraitWeights 一致（去除 curiosity / cunning，补充 greed / stability）。同步更新所有 Character 实例（EMPRESS_DOWAGER 等 11 个对象） | core-characters.ts | 等 M-FIX-01 |
| M-FIX-03 | 消灭 Set / Map：betrayalTriggers 从 Set<string> 改为 string[]；influenceNetwork 从 Set<string> 改为 string[]；secretCalculations 从 Map<string,number> 改为 Record<string,number>；所有 flags: Set<string> 改为 string[]。用 includes() 替代 .has()，push() 替代 .add() | core-characters.ts | 无 |
| M-FIX-04 | 将四大核心角色加入 seed-npcs.ts：新建 ZHANG_MENG_NPC、XIE_YUAN_NPC、LI_JINGZHAI_NPC、GUOSHI_NPC，类型为标准 NPC interface（非专属类型）。从 core-characters.ts 提取 traits / voice / relations 基础参数，其余字段用合理默认值。加入 SEED_NPCS 数组末尾 | seed-npcs.ts | 等 M-FIX-01/02/03 |
| M-FIX-05 | 补充 World.factions 字段：在 types.ts factions 接口新增 military: number 和 pragmatists: number。在 createEmptyGameState() 赋初始值（military: 50, pragmatists: 40）。在 save.ts 旧存档升级逻辑中补兼容：if (!s.world.factions.military) s.world.factions.military = 50 | types.ts, save.ts | 无 |
| M-FIX-06 | 统一 seed-npcs.ts faction 字符串：将所有 NPC 的 faction 字段改为小写英文——清流→qingliu，帝党→didang，宦官→eunuch，军队→military，务实派→pragmatists，imperial-court 保留或改为 imperial（需与 DS-FIX-06 结果对齐） | seed-npcs.ts | 等 DS-FIX-06 |
| M-FIX-07 | 为 VoiceProfile 新增 mode_voices 可选字段：在 types.ts 的 VoiceProfile interface 中添加 mode_voices?: Record<string, Pick<VoiceProfile, "features"¦"syntax_rules"¦"forbidden_phrases">>，为玄明的四重人格切换提供数据容器 | types.ts | 无 |
| M-FIX-08 | 将 DS-30 中四大核心角色的 voice 字段填入 M-FIX-04 创建的 NPC 对象；玄明的 mode_voices 填入 mode_cruel / mode_game / mode_fragile 三个子 voice | seed-npcs.ts | 等 DS-FIX-02~05 + M-FIX-04/07 |
| M-FIX-09 | 新增 characterToNPC 转换工具函数：在 core-characters.ts 末尾导出 characterToNPC(c: Character, extra: Partial<NPC>): NPC，将 Character 对象映射为合法 NPC 对象。在 seed-npcs.ts 中用此函数加载次要 NPC，去除所有 as any 类型断言 | core-characters.ts, seed-npcs.ts | 等 M-FIX-01/02 |
| M-FIX-10 | 同步 event-engine.ts category 枚举值：确保 category 字面量类型与所有事件对象 category 字段一一对应（依据 DS-FIX-08 最终结果） | event-engine.ts | 等 DS-FIX-08 |

M-FIX-04 张猛标准 NPC 对象结构示例

const ZHANG_MENG_NPC: NPC = {

id: "zhangmeng", slug: "zhangmeng",

name: "张猛",  role: "五军都督府都督佥事",

faction: "military",  status: "active",

traits: { loyalty:75, ambition:40, greed:10, courage:90, rationality:15, stability:20 },

state: { pressure:30, satisfaction:60, recent_events:[], behavior_modifier:"刚烈", loyalty_to_emperor:75 },

memory: { trauma:[], key_events:[], summary:"将门之后，三代从军，父死沙场…" },

bias: { "军务":0.9, "改革":0.3, "文官":0.1 },

relations: { "xieyuan": { kind:"其他", weight:0.5, since_year:1, notes:"欣赏其谋略" } },

voice: { features:["豪迈","直接","重义"], syntax_rules:["惯用'兄弟们'"], forbidden_phrases:["迂回"] },

visual: { image:null, image_prompt:"Ming dynasty general…" },  goals: []

};

# 第五部分  双 Agent 执行顺序

下表给出三个执行阶段，每个阶段内同一 Agent 的任务可并行，不同 Agent 的任务也可同时进行。进入下一阶段前，当前阶段所有任务必须全部完成并验收。

Step 1 —— 并行开始，无任何前置依赖

| Agent | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | DS-FIX-01 | 统一年号「承德」→「永德」；无依赖，直接改文档 |
| DeepSeek | DS-FIX-06 | 统一 DS-13 JSON 键名为英文；Mimo M-FIX-06 需要等此完成 |
| DeepSeek | DS-FIX-08 | 修正 DS-20/21 事件分类名；Mimo M-FIX-10 需要等此完成 |
| Mimo | M-FIX-01 | types.ts 新增 honor / compassion 可选字段；后续多个 M 任务依赖此 |
| Mimo | M-FIX-03 | 消灭 Set / Map，改为数组/Record；独立，可直接做 |
| Mimo | M-FIX-05 | World.factions 新增 military / pragmatists；独立，可直接做 |
| Mimo | M-FIX-07 | VoiceProfile 新增 mode_voices 可选字段；独立，可直接做 |

Step 2 —— Step 1 全部完成后开始

| Agent | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | DS-FIX-02 | 补写张猛 voice（在 DS-30 末尾追加） |
| DeepSeek | DS-FIX-03 | 补写谢渊 voice |
| DeepSeek | DS-FIX-04 | 补写李静斋 voice |
| DeepSeek | DS-FIX-05 | 补写玄明 voice（含四重人格 mode_voices） |
| DeepSeek | DS-FIX-07 | 新建 DS-40.md：玄明专属三个剧情场景 |
| Mimo | M-FIX-02 | 统一 Character.traits 字段（依赖 M-FIX-01） |
| Mimo | M-FIX-04 | 将四大核心角色加入 seed-npcs.ts（依赖 M-FIX-01/02/03） |
| Mimo | M-FIX-06 | 统一 faction 字符串（依赖 DS-FIX-06） |
| Mimo | M-FIX-09 | 新增 characterToNPC 转换函数（依赖 M-FIX-01/02） |

Step 3 —— Step 2 全部完成后开始（收尾）

| Agent | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Mimo | M-FIX-08 | 将 DS-30 补写的四大核心角色 voice 填入 seed-npcs.ts NPC 对象（依赖 DS-FIX-02~05 + M-FIX-04/07） |
| Mimo | M-FIX-10 | 同步 event-engine.ts category 枚举值（依赖 DS-FIX-08） |

依赖关系速查

DS-FIX-06 --> M-FIX-06（faction 键名） DS-FIX-08 --> M-FIX-10（事件分类名） DS-FIX-02~05 + M-FIX-04/07 --> M-FIX-08（voice 字段填入） M-FIX-01 --> M-FIX-02 --> M-FIX-04 --> M-FIX-08 M-FIX-03 --> M-FIX-04 M-FIX-01 --> M-FIX-09

# 第六部分  验收标准 & 检查清单

## Step 1 完成后验收（P0 阻断类）

[OK] 世界观设定.md 中搜索不到「承德」字样

[OK] npm run build 无 TypeScript 编译错误

[OK] GameState 类型中 TraitWeights 包含 honor / compassion 可选字段

[OK] core-characters.ts 中无任何 Set<> 或 Map<> 类型声明

[OK] World.factions 包含 military 和 pragmatists 字段

[OK] VoiceProfile 包含 mode_voices 可选字段

## Step 2 完成后验收

[OK] 新建游戏后 gameState.npcs 包含 zhangmeng / xieyuan / lijingzhai / guoshi 四个 NPC

[OK] 所有 NPC 的 faction 字段为统一小写英文格式，与 DS-13 矩阵键名一致

[OK] DS-30 文档末尾包含张猛/谢渊/李静斋/玄明四人的 voice，格式与其他 NPC 一致

[OK] DS-13 JSON 键名为 qingliu / didang / military / eunuch / pragmatists

[OK] characterToNPC 函数存在，次要 NPC 通过该函数加载，无 as any 断言

## Step 3 完成后验收（全量通过方可提测）

[OK] 存档后刷新页面，四大核心 NPC 数据完整还原（无 Set/Map 字段丢失）

[OK] event-engine.ts category 枚举值与 DS-20 分类名完全一致，无类型报错

[OK] seed-npcs.ts 中张猛/谢渊/李静斋/玄明均有非空 voice 字段

[OK] 玄明 NPC 对象的 voice.mode_voices 包含 mode_cruel / mode_game / mode_fragile 三个子对象

[OK] 全量游戏循环测试：新建游戏 → 上朝决策 → 放置 → 存档 → 读档，全程无报错

——  文档结束  ——